СОГЛАСОВАНО													УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома									Директор

______________   В.Н. Тилькун									______________   А.В. Шрейдер

подпись															подпись

«_____»______________2009 год                       									«_____»______________2009 год

# ПЛАН

# мероприятий ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

# НА 2010 ГОД

г. Серов

2009 год

| Мероприятие | Срок | Сумма затрат, руб. | Источник финансирования | Наличие проектной документации | Ответственный | Сфера ответственности | Кол-во чел. с улучшенными условиями труда | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Муж. | Жен. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Аглодоменный цех (участок № 1) |
| Цель № 1 Снизить риск травмирования от воздействия движущихся, вращающихся деталей оборудования, механизмов и инструментов при работе конвейеров до 9 баллов |
| Установить ограждения вращающихся механизмов конвейеров по всей длине | I-IV кв. | 10000 | Содержание основных средств | Имеется | Механик | Составление графиков | 11 | 9 | Уровень риска |
|  |  |  |  |  | Зам. нач.цеха по оборудованию | Контроль |  |  |  |
| Аглодоменный цех (участок № 2) |
| Цель № 1 Снизить количество баллов при оценке состояния культуры производства на 5 % к уровню 2009 года |
| Переоборудовать существующий козырек с восточной стороны здания АБК | II кв. | 30000 | Содержание основных средств | Не требуется | Механик цеха | Производство работ | 217 | 48 | Количество баллов |
| Цель № 2 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 6,5 % к уровню 2009 года |
| Приобрести переносные портативные газоанализаторы GAXT-M-ML в количестве 2 штук | III кв. | 35000 | Охрана труда | Не требуется | Начальник цеха | Выдача заявки | 12 | 0 | Количество несоответствий |
|  |  |  |  |  | Начальник УЗ | Приобретение |  |  |  |
| Прокатный цех (участок № 1) |
| Цель № 1 Предупредить травмирование от воздействия движущихся, вращающихся, разлетающихся предметов и деталей на участке пил горячей резки металла |
| Заменить ограждения на ПУД № 1, 2, 3 | 1 раз в квартал | 20000 | Содержание основных средств | Не требуется | Начальник цеха | Организация | 172 | 24 | Отсутствие травм |
| Прокатный цех (участок № 2) |
| Цель № 1 Предупредить травмирование от падения пострадавшего с высоты при выполнении работ на высоте |
| Провести ремонт существующих ограждений на станах «320», «450», адъюстаже, УПП, ВТМ | Ежеквартально | 200000 | Титульный список объектов основных фондов, подлежащих капитальным и текущим ремонтам | Не требуется | Зам. нач.цеха по оборудованию | Организация | 246 | 188 | Отсутствие травм |
| Цель № 2 Предупредить травмирование от падения предметов, оборудования и материалов при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов на адъюстаже и СГИ |
| Изготовить дополнительную наглядную агитацию (схем строповки, транспортировки грузов, схем складирования) | II кв. | 20000 | Охрана труда | Не требуется | Начальники участков | Организация | 246 | 188 | Отсутствие травм |
| Калибровочный цех |
| Цель № 1 Снизить количество баллов при оценке состояния культуры производства на 2% к уровню 2009 года |
| Провести выравнивание пола 11 пролета (планировка и заливка бетоном) у бесцентровотокарных станков СВХ 30 №1 и №2 | III кв. | 30000 | Содержание основных средств | Не требуется | Зам.нач.цеха по оборудованию, ст.мастер участка отделки металла №2 | Организация | 16 | - | Количество баллов |
|  |  |  |  |  | Начальник цеха | Контроль |  |  |  |
| Цель № 2 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 3% к уровню 2009 года |
| Приобрести совки для пожарных ящиков (ППБ 01-03. Приложение 3) | II кв. | 1000 | Охрана труда | Не требуется | Руководители участков | Выполнение | - | - | Количество несоответствий |
|  |  |  |  |  | Начальник цеха | Контроль |  |  |  |
| Литейный цех |
| Цель № 1 Снизить количество баллов при оценке состояния культуры производства на 3 % к уровню 2009 года |
| Произвести ремонт помещений отдыха на участках цеха | II кв. | 6000 | Содержание основных фондов | Не требуется | Начальник цеха | Организация | 123 | 76 | Количество баллов |
| ЭСПЦ |
| Цель № 1 Предупредить профзаболевания от воздействия шума |
| 1. Провести замену уплотняющих элементов кабин кранов Даниели | III кв. | 10000 | Содержание основных фондов | Не требуется | Начальник УЗ | Приобретение | 12 | - | Отсутствие заболеваний, связанных с воздействием шума |
|  |  |  |  |  | Начальник цеха | Организация |  |  |  |
| 2. Восстановить уплотнители двойных дверей пульта АПК | III кв. | 6000 | Содержание основных фондов | Не требуется | Начальник УЗ | Приобретение | 15 | - |  |
|  |  |  |  |  | Начальник цеха | Организация |  |  |  |
| Цель № 2 Снизить количество баллов при оценке состояния культуры производства на 6% к уровню 2009 года |
| Организовать дополнительное места отдыха в консольном пролёте | I кв. | 20000 | Охрана труда | Не требуется | Начальник цеха | Организация | 40 | - | Количество баллов |
| ЦЭС |
| Цель № 1 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 5 % к уровню 2009 года |
| Смонтировать площадку для обслуживания задвижки № 84 на паропроводе № 1669, ПБ 11-493-02, п.2.6.6. | II кв. | 8000 | Содержание основных средств | Не требуется | Начальник котельного цеха | Выполнение | 4 | - | Количество несоответствий |
| Цех КИПиА |
| Цель № 1 Снизить количество баллов при оценке состояния культуры производства на 3 % к уровню 2009 года |
| Провести ремонт помещений на участках эксплуатации цеха | II кв. | 6000 | Титульный список объектов основных фондов, подлежащих капитальным и текущим ремонтам | Не требуется | Начальник участка эксплуатации | Выполнение | 26 | 2 | Количество баллов |
| Энергетический цех |
| Цель № 1 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 5 % к уровню 2009 года |
| Обновить покраску газопровода от ГРП №1 до ЦРМО (п.20.1.15 ПБ 11-401-01) | III кв. | 6000 | Содержание основных средств | Не требуется | Начальник участка газового хозяйства | Выполнение | - | - | Количество несоответствий |
| ЦРМО |
| Цель № 1 Снизить количество баллов при оценке состояния культуры производства на 5% к уровню 2009 года |
| Обновить окраску оборудования, элементов оборудования, механизмов лакокрасочными материалами сигнальных цветов, размещение знаков безопасности на оборудовании и механизмах | II кв. | 5000 | Содержание основных средств | Не требуется | мастера участков | покраска оборудования | 25 | 10 | Количество баллов |
| ЖДЦ |
| Цель № 1 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 5 % к уровню 2009г. |
| Установить системы оповещения людей при пожаре: | декабрь 2010г. |  | Годовой план кап.строительства | имеется | Начальник цеха | Организация | 150 | 3 | Количество несоответствий |
|  |  |  |  |  | Начальник УИТА и СС | исполнение |  |  |  |
| в вагонном депо |  | 446000 |  |  |  |  |  |  |  |
| в локомотивном депо |  | 1161000 |  |  |  |  |  |  |  |
| на ПТО |  | 113000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЗЛ |
| Цель № 1 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 5 % к уровню 2009 года |
| Произвести утепление входных дверей здания ЦЗЛ, убрать дополнительные двери, выполненные не по ходу эвакуации | ІV кв. | 5000 | Содержание основных фондов | Не требуется | Начальник ЦЗЛ | Организация | 15 | 21 | Количество несоответствий |
| ОТК |
| Цель № 1 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 20% к уровню 2009 года. |
| Установить ключ-бирки на оборудование УВП ОТК | I кв. | 2000 | Содержание основных средств | Не требуется | Зам. нач. ОТК | Организация | _ | 10 | Количество несоответствий |
|  |  |  |  |  | Главный энергетик | Выполнение |  |  |  |
| ЦПП |
| Цель № 1 Снизить количество баллов при оценке состояния культуры производства на 2 % к уровню 2009 года |
| Произвести покраску труб отопления склада оборудования, контейнеров под лом цветных и черных металлов, бытовых отходов на складе №1 | II кв. | 10000 | Содержание основных средств | Не требуется | Зав. складом оборудования, Зав. центр. складом | Выполнение | 1 | 2 | Количество баллов |
|  |  |  |  |  | Начальник цеха | Контроль |  |  |  |
| ТМЛ |
| Цель № 1 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 5% к уровню 2009 года. |
| Выполнить ремонт подъемника (груз со второго этажа переносится вручную по лестнице) | III кв. | 500 | Титульный список объектов основных фондов, подлежащих капитальным и текущим ремонтам | Не требуется | Начальник ТМЛ | Организация | - | 5 | Количество несоответствий |
|  |  |  |  |  | Главный механик | Проведение ремонта |  |  |  |
| Заводоуправление |
| Цель № 1 Снизить количество несоответствий, выявленных при проверках на 5% к уровню 2009 года. |
| Провести обработку чердачных помещений огнезащитным составом | I-IV кв. | 23000 | Содержание основных фондов | Не требуется | Начальник общего отдела | Организация | - | - | Количество несоответствий |

# Зам. главного инженера по ПБиОТ-

# начальник ОПБиОТ                                                                ________________   _________     И.Р.Туктарев

Подпись		       дата